UNIMED TUBARÃO — Gestão de Dados

Anexo Técnico — Solicitação de Integração

CRM Comercial do Laboratório  ×  Bitlab (LIS)

Documento de apoio à solicitação de documentação de API · Versão 1.0 · Agosto/2026

# 1. Contexto

A Unimed Tubarão está desenvolvendo, com equipe própria, um CRM comercial dedicado ao laboratório de análises clínicas. O objetivo do sistema é organizar o atendimento comercial que hoje acontece de forma dispersa (WhatsApp, telefone, balcão): centralizar as conversas com o paciente, montar o orçamento de exames, acompanhar o funil até o fechamento e medir taxa de conversão, ticket médio e motivos de perda.

O CRM não substitui nem concorre com o LIS. Ele atua na etapa anterior ao pedido — da primeira mensagem do paciente até o "ganho" do orçamento. A partir do momento em que o orçamento é aceito, o processo deve seguir no Bitlab, que permanece como sistema-mestre do laboratório (cadastro, pedido, coleta, análise e laudo).

Hoje, sem integração, existem dois problemas concretos: (a) o catálogo de exames e os preços precisam ser redigitados e mantidos manualmente no CRM, o que gera divergência de valores em orçamento enviado ao paciente; e (b) o orçamento fechado precisa ser redigitado no Bitlab pela atendente, com risco de erro e retrabalho.

# 2. Resposta à pergunta 1 — com qual sistema pretendemos integrar

Não há empresa parceira ou software de terceiros envolvido. A integração é com um sistema proprietário da Unimed Tubarão, desenvolvido internamente pela área de Gestão de Dados.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Nome do sistema | CRM Comercial do Laboratório (projeto interno Unimed Tubarão) |
| Responsável técnico | Gestão de Dados — Unimed Tubarão |
| Natureza | Software proprietário, uso interno. Não é revenda nem produto de terceiro. |
| Arquitetura | Aplicação web. Backend Node.js + TypeScript (Express), API REST + WebSocket; Frontend React 18 + Vite. |
| Banco de dados | PostgreSQL 16, com isolamento por tenant (row-level security). |
| Hospedagem | [PREENCHER: nuvem/on-premise, datacenter e faixa de IP de saída para eventual liberação em firewall] |
| Ambientes | Desenvolvimento, homologação e produção separados. |
| Situação atual | Em desenvolvimento. Módulos de conversa, orçamento, funil e catálogo de exames já modelados. |

# 3. Resposta à pergunta 2 — quais dados queremos conectar

Propomos dividir em duas fases, para que a Fase 1 já traga ganho imediato sem exigir escrita no LIS.

## Fase 1 — Somente leitura (prioritária)

Objetivo: o CRM deixa de manter catálogo e preços em duplicidade e passa a espelhar o que já existe no Bitlab. Nenhum dado é gravado no LIS nesta fase.

| Dado | Uso no CRM | Frequência sugerida |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de exames (código/mnemônico, nome, sinônimos, categoria, situação ativo/inativo) | Montagem do orçamento e busca de exames pela atendente | Sincronização diária + carga incremental |
| Preços — tabela particular | Cálculo do valor do orçamento particular | Diária ou sob demanda |
| Preços/procedimentos por convênio e código TUSS/AMB | Orçamento para paciente de convênio e verificação de cobertura | Diária |
| Instruções de preparo do paciente | Enviada junto ao orçamento pelo WhatsApp | Diária |
| Prazo de entrega (TAT) e material/recipiente | Informado ao paciente na negociação | Diária |
| Regras de exames vinculados / perfis (painéis) | Evitar orçamento incompleto ou item duplicado | Diária |
| Unidades de atendimento e horários de coleta | Orientar o paciente sobre onde e quando coletar | Sob demanda |

## Fase 2 — Leitura e escrita

Objetivo: eliminar a redigitação. Quando o orçamento é marcado como "ganho" no CRM, o pedido nasce no Bitlab; e o CRM acompanha o desfecho para fechar o ciclo comercial.

| Dado | Sentido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cadastro de paciente/cliente (nome, CPF, nascimento, telefone, e-mail, convênio e carteirinha) | CRM → Bitlab (com consulta prévia por CPF para evitar duplicidade) | Criar ou reaproveitar o cadastro no LIS |
| Pedido / OS com os exames do orçamento, convênio e desconto aplicado | CRM → Bitlab | Gerar o pedido sem redigitação |
| Agendamento de coleta (unidade, data, hora, domiciliar sim/não) | CRM → Bitlab | Reservar o horário combinado no atendimento |
| Status do pedido (aguardando coleta, coletado, em análise, liberado, cancelado) | Bitlab → CRM | Confirmar que o "ganho" virou receita e disparar follow-up quando o paciente não comparece |
| Evento de liberação de resultado (apenas o evento e o identificador, não o laudo) | Bitlab → CRM | Encerrar o ciclo comercial e medir conversão real |
| Cancelamento / estorno de pedido | Bitlab → CRM | Corrigir métricas de conversão |

Observação importante: o CRM não pretende armazenar laudos nem resultados de exames. O interesse é exclusivamente no evento de liberação, para fins de indicador comercial.

# 4. Onde esses dados entram no CRM

Para facilitar a análise de vocês, segue o mapeamento das entidades do CRM que consumiriam a integração.

| Entidade no CRM | Campos | Origem pretendida |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de exames | código, nome, descrição, preparo, prazo em horas, preço particular, preço convênio, categoria, ativo | Bitlab (Fase 1) |
| Item de orçamento | código do exame, quantidade, preço unitário | Catálogo sincronizado |
| Orçamento | desconto %, valor total (calculado no backend), estágio do funil, motivo de perda | CRM (nativo) |
| Conversa / paciente | nome, telefone, e-mail | CRM (nativo) — reconciliado com o cadastro do Bitlab por CPF na Fase 2 |
| Pedido no LIS | identificador do pedido, status, data de coleta | Bitlab (Fase 2) |

# 5. O que solicitamos

Entendemos que não existe documentação pública e que as integrações são feitas sob demanda. Nossa solicitação, então, é pela especificação técnica da integração que o Bitlab puder disponibilizar para este cenário, contemplando os pontos abaixo.

- Protocolo e formato disponíveis. Nossa preferência é REST/JSON, mas temos condição de consumir SOAP/XML, HL7 v2.x, ou troca de arquivos (CSV/TXT) em diretório/SFTP, se for o padrão de vocês.

- Relação de endpoints (ou serviços/arquivos) disponíveis, com método, parâmetros e exemplo de requisição e resposta.

- Dicionário de dados: nome, tipo, obrigatoriedade e domínio de valores de cada campo — em especial os códigos de exame, de convênio e de status de pedido.

- Modelo de autenticação e autorização (OAuth 2.0 client credentials, API key, usuário técnico, mTLS) e como as credenciais são emitidas e renovadas.

- Endereço e forma de acesso: URL base de produção e de homologação, necessidade de VPN, IPs a liberar em firewall.

- Ambiente de homologação com massa de teste e credenciais, para desenvolvermos sem tocar em dado real de paciente.

- Estratégia de sincronização: existe filtro incremental por data de alteração (por exemplo, "alterados desde")? Há paginação? Qual o limite por página?

- Notificação de eventos: o Bitlab consegue chamar um webhook nosso quando o status do pedido muda, ou trabalharemos por consulta periódica (polling)? Se polling, qual o intervalo aceitável?

- Idempotência: como evitar pedido duplicado em caso de reenvio por falha de rede (chave de idempotência, identificador externo).

- Limites operacionais: quantidade de chamadas por minuto/dia, tamanho máximo de payload, janelas de manutenção e SLA de disponibilidade.

- Versionamento: como são comunicadas mudanças que quebram compatibilidade, e com qual antecedência.

- Tratamento de erro: catálogo de códigos de retorno e mensagens.

- Aspectos comerciais e contratuais: se a integração é serviço faturado, qual o modelo (projeto, licença de módulo, mensalidade), o prazo estimado de entrega e o que precisa ser formalizado (aditivo contratual, termo de confidencialidade).

- Aspectos de LGPD: qual o instrumento adequado entre as partes para o tratamento de dado pessoal sensível de saúde, e quais registros de acesso o Bitlab mantém.

# 6. Volumetria estimada

Números aproximados, para dimensionamento. [CONFERIR com a gestora do laboratório antes do envio.]

| Indicador | Estimativa |
| --- | --- |
| Itens no catálogo de exames | [PREENCHER] itens ativos |
| Orçamentos gerados por mês | [PREENCHER] |
| Pedidos que seriam enviados ao LIS por dia | [PREENCHER] |
| Consultas de status por dia | Proporcional aos pedidos em aberto |
| Usuários simultâneos no CRM | [PREENCHER] atendentes |

# 7. Segurança e proteção de dados

- Todo o tráfego em HTTPS/TLS 1.2 ou superior.

- Credenciais armazenadas em cofre de segredos, nunca no código-fonte.

- Registro de auditoria de toda operação de escrita no LIS, com usuário, data e conteúdo enviado.

- Acesso restrito ao mínimo necessário: na Fase 1, apenas leitura de catálogo e preços.

- Nenhum laudo ou resultado clínico é armazenado no CRM.

- Disponibilidade para assinar termo de confidencialidade e acordo de tratamento de dados nos termos da LGPD.

# 8. Próximos passos sugeridos

- Reunião técnica de 30 a 45 minutos entre a equipe do Bitlab e a Gestão de Dados da Unimed Tubarão para alinhar viabilidade e escopo.

- Envio da especificação técnica e, se aplicável, da proposta comercial da Fase 1.

- Liberação de ambiente de homologação e credenciais.

- Desenvolvimento e testes da Fase 1 pela Unimed Tubarão.

- Homologação conjunta e entrada em produção.

- Abertura da discussão da Fase 2.

# 9. Contatos

| Papel | Contato |
| --- | --- |
| Responsável técnico / integração | [PREENCHER: nome] — Gestão de Dados — gestao.dados@unimedtubarao.com.br |
| Responsável pelo laboratório | Thaisy [PREENCHER: sobrenome e contato] |
| Telefone para reunião técnica | [PREENCHER] |